🐾

AdotaPet

Plataforma de Adoção Responsável de Pets

Documento de Escopo do Projeto

Versão 1.0  |  2026

# 1. Visão Geral do Projeto

O AdotaPet é uma plataforma digital centralizada que conecta ONGs, protetores independentes e adotantes em um único ambiente confiável, formal e organizado. O projeto surge para resolver a fragmentação do processo de adoção de pets, atualmente conduzido de forma dispersa em redes sociais como Instagram e Facebook.

Problema Central

ONGs e protetores divulgam pets disponíveis para adoção de forma desorganizada em redes sociais, sem um espaço centralizado, sem filtros de busca, sem triagem prévia do adotante e sem acompanhamento estruturado do processo. Isso resulta em incompatibilidades entre pet e adotante, falta de formalidade e rastreabilidade das adoções.

Solução Proposta

Uma plataforma mobile que centraliza o catálogo de pets, oferece match inteligente entre adotante e pet, formaliza o processo via formulários e chat, e permite acompanhamento completo da adoção.

# 2. Stakeholders e Necessidades

## 2.1 ONGs e Protetores Independentes

Responsáveis por cadastrar, gerenciar e acompanhar os pets disponíveis para adoção. Precisam de uma ferramenta profissional para organizar solicitações, comunicar-se com adotantes e ter visibilidade sobre o status de cada animal.

Tarefas:

- Manter cadastro da organização (pessoa física ou jurídica)

- Manter cadastro dos pets disponíveis para adoção

- Avaliar e responder solicitações de adoção

- Responder mensagens no chat com adotantes

- Acompanhar e gerenciar todo o pipeline de adoções via painel

## 2.2 Adotantes

Pessoas interessadas em adotar um pet de forma responsável. Precisam de um canal confiável com informações precisas sobre os animais e um processo claro e transparente.

Tarefas:

- Manter cadastro pessoal

- Preencher formulário de triagem (questionário de estilo de vida)

- Buscar e escolher pet via catálogo ou sistema de match

- Preencher e enviar solicitação de adoção

- Acompanhar o processo de adoção

- Enviar fotos pós-adoção para a timeline do pet

# 3. Dores, Desejos e Benefícios

Dores Identificadas

- Divulgação descentralizada e desorganizada em redes sociais

- Ausência de filtros e critérios para encontrar o pet ideal

- Alto risco de incompatibilidade entre adotante e animal

- Falta de formalidade e rastreabilidade no processo

- Comunicação informal e sem histórico estruturado

- Sem mecanismo de acompanhamento pós-adoção

Desejos

- Plataforma centralizada, formal e confiável

- Catálogo com informações precisas sobre características e personalidade do pet

- Processo de adoção ágil, transparente e com acompanhamento

- Canal de comunicação direto entre adotante e protetor/ONG

Benefícios Esperados

- Redução de incompatibilidades entre pet e adotante via match inteligente

- Agilidade no processo de escolha e solicitação

- Confiabilidade e formalização da comunicação

- Visibilidade completa do status da adoção para ambas as partes

- Histórico e acompanhamento pós-adoção

# 4. Funcionalidades do Produto

## 4.1 Cadastro de Pets

Módulo completo para ONGs e protetores registrarem animais disponíveis para adoção, com todas as informações necessárias para uma decisão de adoção responsável.

Campos do cadastro:

- Fotos (múltiplas imagens)

- Descrição livre do animal

- Temperamento e comportamento

- Espécie, raça, porte e idade

- Status de vacinação e castração

- Localização do protetor/ONG

## 4.2 Busca com Filtros Avançados

Sistema de busca que permite ao adotante encontrar o pet ideal com base em critérios objetivos.

Filtros disponíveis:

- Espécie (cão, gato, outros)

- Porte (pequeno, médio, grande)

- Faixa etária

- Localização / raio de distância

- Castrado (sim/não)

- Sexo

## 4.3 Sistema de Match

Funcionalidade diferencial da plataforma. O adotante responde um questionário sobre seu estilo de vida e o sistema sugere automaticamente os pets mais compatíveis.

Questionário aborda:

- Tipo de moradia (casa com quintal, apartamento)

- Rotina e disponibilidade de tempo

- Experiência prévia com animais

- Presença de crianças ou outros pets

## 4.4 Formulário de Interesse com Pré-triagem

Ao manifestar interesse em um pet, o adotante preenche um formulário estruturado. O sistema realiza uma pré-triagem automática com base nas respostas do match e nos critérios definidos pelo protetor/ONG, sinalizando candidatos mais qualificados.

## 4.5 Chat entre Adotante e Protetor/ONG

Canal de comunicação integrado à plataforma para formalizar e registrar todo o diálogo entre as partes envolvidas no processo de adoção, eliminando a necessidade de WhatsApp ou DMs informais.

- Histórico completo das conversas

- Notificações de novas mensagens

- Vínculado ao processo de adoção específico

## 4.6 Timeline do Pet

Após a adoção concluída, o adotante pode enviar fotos e atualizações para a timeline do pet na plataforma, criando um histórico afetivo do animal e gerando engajamento positivo com a comunidade.

## 4.7 Mapa de Pontos de Adoção e Feiras

Integração com mapas para exibir feiras de adoção e pontos de entrega de pets disponíveis na região do usuário, com informações de data, horário e localização.

## 4.8 Painel da ONG

Painel administrativo completo para ONGs e protetores gerenciarem todas as suas atividades na plataforma.

- Visão geral de todos os pets cadastrados e seus status

- Gestão de solicitações de adoção (recebidas, em análise, aprovadas, recusadas)

- Acesso ao chat com adotantes

- Métricas de adoções realizadas

- Gestão do cadastro organizacional

# 5. Requisitos Não Funcionais

## 5.1 Segurança

- Autenticação com e-mail/senha

- Verificação de cadastro de ONGs (CNPJ ou CPF)

- Dados de usuários protegidos conforme LGPD

- Comunicação criptografada (HTTPS/TLS)

## 5.2 Usabilidade

- Interface responsiva

- Acessibilidade básica (contraste, tamanho de fonte, etc)

## 5.3 Performance

- Tempo de carregamento do catálogo inferior a 5 segundos

- Upload de fotos com compressão automática

- Paginação e lazy loading na listagem de pets

## 5.4 Escalabilidade

- Arquitetura preparada para crescimento de usuários e ONGs cadastradas

- Infraestrutura em cloud com capacidade de escalonamento horizontal

# 6. Fases de Desenvolvimento (Sugerido)

## Fase 1 — MVP (Mínimo Produto Viável)

- Cadastro de usuários (adotante e ONG)

- Cadastro e listagem de pets com filtros básicos

- Formulário de interesse e solicitação de adoção

- Painel básico da ONG

## Fase 2 — Engajamento

- Sistema de match com questionário de estilo de vida

- Chat entre adotante e protetor/ONG

- Notificações push e por e-mail

- Pré-triagem automática

## Fase 3 — Experiência Completa

- Timeline do pet com fotos pós-adoção

- Mapa de pontos de adoção e feiras

- Verificação de ONGs e selos de confiança

- Métricas e relatórios no painel da ONG

# 7. Glossário

| Termo | Definição |
| --- | --- |
| ONG | Organização Não Governamental que atua no resgate e adoção de animais |
| Protetor | Pessoa física que cuida temporariamente de animais para adoção |
| Match | Compatibilidade calculada entre o perfil do adotante e as características do pet |
| Triagem | Processo de avaliação da adequação do adotante para receber determinado pet |
| Timeline | Histórico visual pós-adoção com fotos e atualizações enviadas pelo adotante |
| Feira de Adoção | Evento presencial onde ONGs expõem pets disponíveis para adoção |
| PF / PJ | Pessoa Física / Pessoa Jurídica — tipos de cadastro aceitos para protetores e ONGs |

AdotaPet  —  Conectando vidas, transformando histórias.